|  | (1) رد الشركة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية (المعدلة) لشركة مصر للفنادق عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2015 |  |
| --- | --- | --- |
| الملحوظــــــــــــة | الــــــــــــــــــــــــرد |
| حققت الشركة صافى خسارة عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2015 نحو 32.160 مليون جنيه فى حين المدرج بموازنة 2014/2015 صافى ربح نحو 42.098 مليون جنيه وذلك نتيجة عدم إفتتاح فندق النيل ريتزكارلتون وعدم حصول الشركة على منحة التوقيع 12 مليون دولار تستحق عند أول نزيل وحتى تاريخه لم يتحدد الموعد النهائى للإفتتاح 0 | تم تسليم الفندق لشركة الريتزكارلتون بتاريخ 30/7/2015 تمهييداً لإفتتاحه رسمياً فى شهر أكتوبر عام 2015 0 |
| عدم إستكمال وإستيفاء بيانات سجلات الأصول الثابتة المستخرجة من الحاسب الآلى حيث أنها لاتتضمن البيانات التفصيلية لكل مفرده من مفرادات الأصول وكذا تاريخ الشراء ونسبة الإهلاك وإهلاك العام ومجمع الإهلاك 0 يتعين إستكمال وإستيفاء بيانت سجل الأصول الثابتة لتوضيح تفصيلها ومفردتها وتضمينها البيانات الضرورية اللازمة لها إحكاماً للرقابة على هذه الأصول 0 | جارى إستكمال وإستيفاء بيانات سجل الأصول 0 |
| ما زالت الدعاوى القضائية متداولة بشأن إستراداد الشركة لقيمة جزء من الأرض المملوكة لها بمدينة ملوى بمحافظة المنيا منذ عام 1979 والتى تقدر مساحتها بنحو 5س ، 11ط ، 1ف حيث لم يتم تحديد جلسة لنظر الطعن رقم (14612) لسنة 78ق والطعن رقم (15991) لسنة 80 ق 0 أما بشأن الإستئناف رقم (4290) لسنة 127ق القاهرة محدد نظرة أمام المحكمة بجلسة 24/10/2015 لورود تقرير الخبير 0 يتعين موافاتنا بما تم فى هذه الدعاوى أولاً بأول 0 | تم الإستعلام من جدول محكمة النقض على الطعن رقم (14612) لسنة 78ق والطعن رقم (15991) لسنة 80 ق وتبين أنه لم يتم تحديد جلسة لنظر الطعن بالنقض ، والإستئناف رقم (4290) لسنة 127 ق القاهرة جلسة 24/10/2015 وجارى المتابعة 0 |

(2)

| الملحوظــــــــــــة | الــــــــــــــــــــــــرد |
| --- | --- |
| لم يتم الإنتهاء من تسجيل عدد (8) شاليهات بمدينة دهب والبالغ قيمتهم نحو 187 ألف جنيه كما هو مثبت بدفاتر الشركة بالرغم من صدور أحكام صحة ونفاذ لأربع شاليهات المشتراه منذ عام 1991 من الوحدة المحلية لمدينة دهب لم يتم تسجيلهم والأربع شاليهات الأخرى المشتراه من شركة الرواد بموجب عقود إبتدائية منذ عام 1997 تم تقديم طلبات شهر عقارى لشهر عرائض صحف الدعاوى ولم تنته الشركة من تلك الإجراءات 0 هذا وقد تبين بشأن ما سبق وجود فرق بين القيمة المثبتة بالدفاتر والقيمة المثبتة بالعقود بفرق نقص قدره نحو 264 ألف جنيه 0 يتعين إثبات قيمة الشاليهات بالقيمة المثبتة بالعقود وإجراء التسويات المحاسبية اللازمة فى هذا الشأن مع إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل تلك الشاليهات 0 | تم إستصدار أحكام نهائية بصحة ونفاذ عدد أربعة شاليهات وجارى تسجيل تلك الأحكام حيث أن تسجيل الأحكام موقوف مؤقتاً حالياً بقرارات سيادية وجارى متابعة الموقف مع الشهر العقارى بجنوب سيناء 0 أما بالنسبة للأربع شاليهات المتبقية والمشتراة من شركة الرواد تم تقديم طلبات شهر عقارى لشهر عرائض صحف الدعاوى وفور تسجيل تلك العرائض من الشهر العقارى سيتم إقامة دعاوى صحة ونفاذ بشأنها 0 سيتم بحث قيمة تلك الشاليهات طبقاً لما هو مدرج بالعقود وإجراء التسويات فى ضوء ذلك 0 |
| ويتصل بما سبق وجود عدد (8) شقق بمدينة نويبع غير مستغلة بلغت قيمتهم نحو 249 ألف جنيه صدر لهم أحكام صحة ونفاذ 0 يتعين إستكمال إجراءات التسجيل والعمل على إستغلال تلك الوحدات بما تعود بالنفع على الشركة 0 | عدد (8) شقة بمدينة نويبع فقد تم إستصدار أحكام بصحة ونفاذ جميع الشقق وجارى تسجيل تلك الأحكام حيث أنها موقوفة مؤقتاً بقرارات سيادية وجارى متابعة الموقف مع الشهر العقارى 0 |
| حسابات مشروعات تحت التنفيذ :- لم يرد للشركة المستخلصات الختامية للأعمال المنتهية بالرغم من إنتهاء الأعمال لمعظم عمليات التطوير مما يلزم ضرورة سرعة طلب المستخلصات الختامية وموافاتنا بها أول بأول للقيام بأعمال المراجعة وإجراء التسويات المحاسبية اللازمة فى هذا الشأن لإمكانية رفع ما أنفق بحساب المشروعات للأصول الثابتة فور بدء تشغيل الفندق 0 | نظراً لتنفيذ المشروع على عدة مراحل وبحيث يتم تنفيذ المراحل اللاحقة بناءاً على ما تم تنفيذه من أعمال فى المراحل السابقة لها 0 ونظراً لقيام مدير المشروع وبعض الشركات المنفذه لأعمال التشطيبات بإخطار شركة مصر للفنادق ببعض الملاحظات التى ظهرت من أعمال الشركات المنفذه للمراحل السابقة 0 وعليه فإنه لا يمكن عمل المستخلصات الختامية للشركات المنفذه للمراحل السابقة بالمشروع حتى يتم التأكد تماماً من إستلام الأعمال بطريقة سليمه وحتى يمكن إخطار هذه الشركات بملاحظات الشركات التى تقوم بتنفيذ المراحل اللاحقة أو تنفيذ هذه الأعمال خصماً من مستحقات مقاولى المراحل الأولىى حفاظاً على حقوق شركة مصر للفنادق 0 حيث أنه تم توقيع العقود مع الشركات المنفذة فى إطار عقود الفيديك فإن خطوات عمل المستخلصات الختامية تتمثل فى الخطوات التالية :- يتم تقديم المستخلص الختامى والحصر المدعم له إلى مدير المشروع والإستشاريين ويتم التأكد من نهو جميع الأعمال وعمل الملاحظات وإصدار شهادة إنهاء الأعمال (Toking over certification) وتوقيعها من مدير المشروع والإستشاريين 0 يتم بناءاً على هذه الشهادة عمل الإستقطاعات اللازمة أو التعليمات وتوقيع غرامات التأخير إن وجدت0 بناءاً على ما سبق فإنه لايمكن عمل المستخلص الختامى وشهادات إنهاء الأعمال إلا فى ضوء تسوية كامله لمقاولى جميع المراحل حفاظاً على حقوق شركة مصر للفنادق 0 |

(3)

| الملحوظــــــــــــة | الــــــــــــــــــــــــرد |
| --- | --- |
| تضمن حساب التكوين الإستثمارى مصروفات لا ترتبط إرتباطاً مباشراً بأعمال التطوير بالمخالفة للمعيار المحاسبة المصرى رقم (10) الأصول الثابتة وإهلاكاتها بند (16 ،17، 18) والمعالجة المحاسبية الواردة للإدارة فى هذا الشأن رقم (357) بتاريخ 28/4/2011 بلغ ما أمكن حصره منها نحو 114 مليون جنيه قيمة أجور ومزايا نقدية للعاملين بفندق النيل هيلتون سابقاً0 يتعين الحصر الشامل لتلك المصروفات وإجراء التسويات المحاسبية لتحميل ما سبق صرفه بالسنوات السابقة على حساب (أرباح/خسائر مرحلة) وتحميل قائمة الدخل بمصروفات العام حتى تعبر نتائج الأعمال عن حقيقتها 0 | المصروفات المشار إليها ضرورية لأعمال التطوير والمحافظة على سلامة وأمن الفندق وكذا التزاماً بسياسة الدولة فى الحفاظ على حقوق العمالة وعند الانتهاء من أعمال التطوير سيتم تحليل المبالغ المشار إليها وإجراء التسويات اللازمة بما يتفق مع المعايير المحاسبية 0 |
| تضمن الحساب نحو 133.125 مليون جنيه فوائد قروض مرسملة فى 30/6/2015 منها نحو 64.374 مليون جنيه ما تم رسمله عن العام المالى 2014/2015 بنسبة 94% مما سبق رسملته بالأعوام السابقة البالغة نحو 68.75 مليون جنيه نتيجة توسع الشركة فى إبرام إتفاقيات قروض جديدة وتقاعسها عن سداد الفوائد المستحقة وتعليتها على حساب القرض مما زاد من الأعباء التمويلية وفى هذا الشأن تبين تم رسملة نحو 20 مليون جنيه عن الربع الأخير من العام المالى 2014/2015 بخلاف ما أظهرت الأحداث اللاحقة عن رسملة نحو 13 مليون جنيه عن شهرى يوليه وأغسطس 2015 بالقيود أرقام (139) بتاريخ 31/7/2015 ، (269) بتاريخ 31/8/2015 بالمخالفة لأحكام الفقرات (24 ، 25) من المعيار المحاسبى المصرى رقم (14) الخاص بتكلفة الأقراض والتى تقضى بوجوب وقف الرسملة عندما يتم الإنتهاء من كل الأنشطة الجوهرية اللازمة لإعداد الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الإقتراض للإستخدام فى الأغراض المحدده له حتى لو كانت بعض الأعمال الإدارية الروتينية مازالت مستمرة 0 يتعين إجراء التسويات المحاسبية بإستبعاد ما تم رسملته وتحميله على قائمة الدخل بها 0 ويتصل بذلك تضمين حـ/التكوين الإستثمارى أعمال تطوير أخرى مصروفات لجان التطوير بلغ ما أمكن حصره نحو 1.4 مليون جنيه عن العام المالى 2014/2015 تتمثل فى مصروفات اللجان من لجان بت وفض مظاريف وإستلام تخص بنود بعض الأصول الخاصة بالمشروع حيث لا يتم تحميل كل بند بما يخصه من تلك المصروفات 0 يتعين إجراء التصويب كلاً بما يخصه مع الحصر الشامل 0 | أن قيام الشركة نحو عقد إتفاقات قرض جديد جاء نتيجة إلى حاجة الشركة الماسة إلى توفير التمويل اللازم لإستكمال مشروع التطوير وما يتطلبه من توافر السيولة اللازمة لإستكمال وإنهاء الأعمال بالفندق خاصة وأن الشركة تعانى من نقص السيولة اللازمة لتمويل تطوير الفندق لتنفيذ المشروع بأحدث المواصفات العالمية 0 الرسملة تتم منذ مارس عام2013 وحتى تاريخه مازالت الأعمال مستمرة فى المشروع0 حال وجود سيولة نقدية بالشركة فإنه سيتم إجراء التعديلات اللازمة 0 سيتم تحميل كل بند بما يخصه من مصروفات لجان التطوير عند إستكمال المستخلصات الخاصة بها |
| تحمل الشركة مبلغ نحو 1.888 مليون جنيه نتيجة الخطأ فى العرض الفنى والمالى لشركة قنديل مصر بند رقم (32 J-B) توريد وتركيب وحدات إنارة ديكورية حيث أدرج بالعروض توريد عدد(6)نجفة قياسى 70 × 80 سم بإجمالى 240 ألف جنيه0 فى حين أن النجف المطلوب توريده طبقاً للمواصفات والرسومات المحددة من الإستشارى المعمارى إيهاف وشركة الإدارة ريتزكارلتون هو عدد (4) نجفة مقاس 6 × 7.5 متر وعدد (2) نجفة مقاس 6×10 متر 0 وما ترتب عليه من قيام الشركة بدراسة تحليل أسعار على أساس قيمة الوحدة القياسية طبقاً للمسطح التصميمى للمتر بدلاً من السنتمتر بنفس الفئة الواردة بالعطاء ليصبح إجمالى قيمة النجف المطلوب مبلغ نحو 2.128 مليون جنيه بدلاً من 240 ألف جنيه بزيادة قدرها 1.888 مليون جنيه وتم إعتماد الزيادة بإجماع مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2015 بتاريخ 5/2/2015 دون إجراء التحقيق اللازم مع أعضاء لجان البت الفنى والمالى لعدم القيام بواجباتهم لأكتشاف الخطأ قبل البت فى العروض يتعين إجراء التحقق اللازم وتحديد المسئولية ومحاسبة المقصرين 0 | تم إجراء التحقيق بمعرفة اللجنة المشكلة من الشركة القابضة بالقرار رقم (37) لسنة 2015 وقد إنتهت اللجنة إلى أنه لما كان الأمر جلياً واضحاً بأن الشركة لم تتحمل بمبالغ إضافية ، كما وأن الخطأ الذى حدث نتيجة الإهمال وعدم مراعاة الدقة لم يشوبه سوء نيه أو أغراض شخصية مما ينفى عنه تهمة إهدار المال العام أو التربح ، وأنه خطأ غير عمدى نتيجة كثره بنود الأعمال لكامل أعمال المشروع ، ولم يكتشف الخطأ إلا عند التنفيذ الفعلى وطلب المورد التصويب وطالبت اللجنة بلفت النظر والتنبيه مشدداً على المتسببين وصدر قرار السيد الدكتور/ العضو المنتدب رقم (42) فى 25/8/2015 يتضمن الآتى :- لفت النظر لجميع أعضاء اللجنة المالية ولجنة البت والقطاعات الهندسية بالشركة والتنبيه مشدداً بمراعاة الدقة والحيطة الواجبة فى أداء عملهم فيما هو منسوب إليهم من عدم إكتشاف الخطأ الوارد بالمقايسة الخاصة بوحدة الإضاءة رقم jb- 23 أثناء مباشرة أعمالهم فى اللجنتين ، وفى حالة العودة يوقع الجزاء الأشد 0 التنبيه على جميع القطاعات ولجان المناقصات بالشركة بضرورة إلتزام مقدمى العروض بالنماذج المعدة من قبل شركة مصر للفنادق للطرح فى أى عمليات تقوم بها الشركة مستقبلاً تفادياً لحدوث مثل هذه الأخطاء 0 |

(4)

| الملحوظــــــــــــة | الــــــــــــــــــــــــرد |
| --- | --- |
| قامت الشركة بإسناد تجهيز الكازينو لشركة مجموعة الشرق الأوسط بتاريخ 22/12/2014 ، بإجمالى مبلغ 9.750 مليون جنيه على أن تكون مدة إنهاء الأعمال تسعون يوماً من تاريخ خطاب الإسناد أو الدفعة المقدمة أيهما لاحق والتى ينتهى الأعمال بتاريخ 4/4/2015 إلا أن أول مستخلص جارى عن عملية الكازينو بفندق النيل بتاريخ 16/6/2015 بإجمالى أعمال بمبلغ 713440 جنيه أى بنسبة أعمال نحو 7.3% من إجمالى العقد وقد جاء التأخير نتيجة خطأ الشركة فى تحديد الإحتياجات المطلوبة قبل عملية الإسناد حيث تطلب إجراء تعديلات لأعمال الإلكتروميكانيكية والمعمارية لم يكن مخططاً لها مسبقاً يتعين تحديد المسئولية وإجراء التحقيق اللازم 0 | من طبيعة الأعمال الهندسية عمل تعديلات وإضافة بنود مستجده أثناء التنفيذ تتطلبها ضرورة الأعمال المطلوبة للتنفيذ وفق الرؤية الفنية للإستشارى ومدير المشروع وبموافقة القطاع الهندسى بما يتوافق وصالح العمل 0 الكازينو جزء من المبنى الرئيسى ويرتبط به بالشبكات العامة للمشروع والتى يتداخل بها أعمال المقاول العام ومقاول الكازينو تم إعداد كراسة الشروط والمواصفات والرسومات التصميمية بناءاً على متطلبات تم تحديدها بمعرفة المصمم وبحيث تتوافق مع باقى المشروع فى حينه ، وقامت بعد ذلك إدارة الكازينو بعمل بعض التعديلات المعمارية والإلكتروميكانيكية لرفع مستوى التشغيل وليتوافق مع أحدث التقنيات الفنية والتى تم إعتمادها من الجهات الفنية المختصة 0 تم إعادة تنسيق بعض بنود الأعمال وعمل مراجعه إنشائيه لبعض العناصر الإنشائية وإضافة بعض البنود المستجدة وهى :- تنسيق أعمال ربط شبكات إنذار الحريق وشبكات الإطفاء التلقائى ولوحات التحكم بين الكازينو والمبنى الرئيسى تعديل مسارات التكييف نتيجة تعديل التصميم والذى نتج عن ضرورة عمل فتحات فى الكمرات الخرسانية مما تطلب ذلك عمل مراجعة إنشائية وإعادة تصميم بعض العناصر الإنشائية بمعرفة مكتب إيكو (الإستشارى الإنشائى للمشروع) 0 عمل بعض التعديلات المعمارية بدور البدروم بالكازينو بناءاً على متطلبات شركة جينتنج 0 تعديل إتجاهات دخول وخروج الأبواب المعدنية المؤدية إلى الفندق بناءاً على متطلبات شركة جينتينج وتم تنفيذها بمعرفة المقاول العام سيتم دراسة أسباب التأخير وعمل تحليل زمنى فى نهاية المشروع لتحديد مسئولية المقاول وتوقيع غرامة تأخير إن إستحقت عند عمل المستخلص الختامى طبقاً للعقد واللوائح المالية 0 |
| قامت الشركة بالتعاقد مع شركة فريمز لتوريد الإكسسوارات الخاصة بفندق النيل ريتزكارلتون بإجمالى مبلغ 877000 جنيه بتاريخ 12/2/2015 وتم عمل عدد (2) مستخلص بإجمالى مبلغ 780760 جنيه أخرهم بتاريخ 16/6/2015 حيث تضمن أعمال إضافيه بمبلغ 345513 جنيه تم التوريد منها بمبلغ 233166 جنيه وأعمال إضافية بالمستخلص الثانى بمبلغ 127130 جنيه تم التوريد منها بمبلغ 114424 جنيه ، وقد بلغت نسبة الأعمال الإضافية نحو 54% من قيمة العقد الأساسى دون عرض الأعمال الإضافية على مجلس إدارة الشركة للإعتماد قبل الصرف ودون حساب ضرائب الأرباح التجارية واصناعية على أوامر الإضافية 0 يتعين تحديد المسئولية فى هذا الشأن وإعتماد ما تم صرفه من قبل مجلس إدارة الشركة 0 | الأعمال التى زادت قيمتها عن 25% من قيمة العملية تمت بالفعل بالإتفاق على الفئات والكميات بين مدير المشروع والمقاول والإستشارى المختص وهى أعمال ضرورية ولا يمكن إيقاف العمل بها ولكن يتم صرف قيمة تقديرية لحين إعتماد تحليل الأسعار الذى يتطلب وقتاً وعنايه كافيه فى الدارسة ، وسيتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة لإعتماده بعد حصر جميع الأعمال الإضافية بمعرفة مدير المشروع والإستشارى المختص0 |

(5)

| الملحوظــــــــــــة | الــــــــــــــــــــــــرد |
| --- | --- |
| الإستثمارات طويلة الأجل : تضمنت الإستثمارات نحو واحد جنيه فى 30/6/2015 قيمة الإستثمارات بشركة الشرق الأوسط للإستثمارات السياحية والفندقية (تحت التصفية) والذى أتخذ قراراها منذ عام 1986 وحتى تاريخه فلم تتم التصفية وقد بلغت مساهمة الشركة بها نحو 800 ألف جنيه منها مبلغ 500 ألف جنيه قيمة الزيادة فى رأس المال والذى لم يتم إثباته ضمن رأس المال وفقاً لمصفى الشركة بسبب عدم توثيق المحاضر بالهيئة العامة للإستثمار والنشر بالوقائع المصرية والظاهر ضمن أرصدة مدينة بحسابات الشركة كما يوجد نحو 150 ألف جنيه بالحسابات المدينة قيمة الدمغة النسبية على رأس المال لم يتم تحصيلها من شركة الشرق الأوسط ، هذا وقد تم عقد عدة إجتماعات وأخرها بتاريخ 16/10/2014 بين السادة المساهمين والمصفى القضائى لمناقشة المعوقات وإلزام المصفى بإعداد مركز مالى نهائى لأعمال التصفية وإلزام بتحديد موعد نهائى لأعمال التصفية وهو ما لم يتم 0 يتعين إظهار رصيد الإستثمارات بحسابات الشركة لحين الإنتهاء من التصفية وإتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الشركة لإنهاء أعمال التصفية وتحصيل مستحقات الشركة والحفاظ على حقوقها0 تضمنت الإستثمارات نحو 6.835 مليون جنيه إستثمارات فى عدد أربع شركات تحقق خسائر منذ فترة ومكون لها مخصص بنحو 2.035 مليون جنيه وقد تبين أن خسائر بعض الشركات قد قاربت نسبـــــــــة الـ 50% من رأس المال (شركات مساهمة) وخاصة بالنسبة للشركات التى لم تقدم قوائم مالية عن أخر عام مالى 0 يتعين إعادة النظر فى تلك المساهمات وزيادة قيمة المخصص لمواجهة الخسائر المتوقعة وحس أعضاء مجلس الممثلين عن شركة مصر للفنادق فى هذه الشركة للعمل على تنميتها 0 | بالنسبة لمبلغ الـ 500 ألف جنيه نسبة الزيادة فى رأس المال والذى لم يتم إثباته بدفاتر الشركة بسبب عدم نشر هذه الزيادة فى السجل التجارى وجريدة الوقائع الرسمية لشركة الشرق الأوسط وقد أرسلت الشركة للسادة المصفيان كتبنا أرقام (72) بتاريخ 7/2/2013 ، (208) بتاريخ 18/4/2013 ، (576) بتاريخ 18/9/2013 مدعومة بالمستندات التى تثبت صحة سداد هذا المبلغ وطالبت الشركة فى حالة عدم التمكن من إثبات هذه الزيادة بأن يتم سداد مبلغ الزيادة بفوائده البنكية من تاريخ سداده حفاظاً على مصالح الشركة وبالنسبة لمبلغ 150 ألف جنيه وهو يمثل الحكم الصادر فى الدعوى رقم (1636) لسنة 87 جنوب القاهرة لصالح الشركة وقد تم قيده بكشف الدائنين بشركة الشرق الأوسط وتم مطالبة السادة المصفيان بالإلتزام بسداد للشركة بكتابها بتاريخ 7/2/2013 وورد رد السادة المصفيان بكتابهم المؤرخ 7/10/2013 بأن مبلغ 150 ألف جنيه الظاهرة بكشف الدائنين لا يستحق الصرف إلا عند سداد كافة الدائنين معاً وجدير بالذكر بأنه تم عقد إجتماع بمقر الشركة القابضة بتاريخ 27/8/2014 برئاسة السيدة الأستاذة/رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وبحضور السيد/وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات والسادة مراقبى حسابات شركة الشرق الأوسط وممثلى شركة إيجوث وممثلى شركة مصر للفنادق لدراسة معوقات تمكين التصفية وتم الإتفاق على التجهيز لعقد لقاء بين السادة المساهمين والسادة المصفيان ومسئولى محافظة الإسماعيلية للإتفاق على جميع نقاط الخلاف الحالية وإلزام المصفى بإعداد مركز مالى نهائى لأعمال التصفية يتم مراجعته وإعتماده بالجهاز المركزى للمحاسبات وإلزامه بتحديد موعد نهائى لأعمال التصفية 0 تساهم الشركة فى عدد (5) شركات مشتركة بلغت قيمة مساهمة الشركة فى هذه الشركات مبلغ 13.585 مليون جنيه وبدراسة نتائج أعمال تلك الشركات كمحفظة إستثمارية واحدة نجد أن حققت عدد (4) شركات خسائر وحققت شركة واحدة أرباحاً وهى شركة أبو ظبى للإستثمارات السياحية 0 |

(6)

| الملحوظــــــــــــة | الــــــــــــــــــــــــرد |
| --- | --- |
| تضمنت المساهمات مبلغ 6.750 مليون جنيه قيمة المساهمة فى شركة أبو ظبى للإستثمارات وقد حققت الشركة أرباح عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2014 بلغت 5.706 مليون جنيهاً بخلاف أرباح مرحلة 251.644 مليون جنيه إلا أنه تبين أن أخر أرباح تم توزيعها من شركة أبو ظبى بلغت 337500 جنيهاً عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2011 ولمدة 3 سنوات متتالية لم تقم الشركة بتوزيع أية أرباح يتعين إعادة النظر فى جدوى الإستمرار فى المساهمة فى ظل عدم توزيع أرباح والعوائد التى كان من الممكن الحصول عليها فى حالة الإستثمار فى مجال آخر 0 | هذه الشركة واعده وتمتلك عدة فنادق 5 نجوم بمواقع سياحية مميزة بعوائد متميزة وعدم توزيع أرباح نتيجة تطوير فنادقها وإضافة طاقات فندقية وتوسعات جديدة |
| حسابات الأرصدة المدينة الأخرى :- تضمنت حساب الأرصدة المدينة الأخرى مبلغ 15.498 مليون جنيه قيمة مصروفات ما قبل الإفتتاح لحساب شركة الإدارة (ريتزكارلتون) بقيد محاسبى دون تأييد مستندى فضلاً عن عدم المصادقة أو المطابقة على صحة المديونية مع شركة الإدارة تم تمويلها كالتالى :- 11.000 مليون جنيه من حساب قروض طويلة الأجل 4.498 مليون جنيه من التمويل الذاتى للشركة 0 وقد بلغ رصيد الحساب البنكى بمصروفات ما قبل الإفتتاح فى30/6/2015 نحو5.890 مليون جنيه ولنا بشأن ذلك مايلى : حق السحب لممثلى المشغل حصرياً ودون أدنى تدخل من الشركة المالكة ولا يكون للمالك الحق فى مراجعة تلك الحسابات إلا فى غضون 120 يوماً من الإيضاحات النهائية من الأموال المخصصة لمصاريف ما قبل الإفتتــــــــــــــاح ، وهو ما سلب الشركة المالكة حقها فى الرجوع على المشغل أو الإعتراض على أى بند من بنود المصروفات 0 تم تمويل جزء من الحساب بلغ نحو 11 مليون جنيه خصماً على حساب قروض طويلة الأجل بالمخالفة للعقد المبرم مع البنك الأهلى (الملحق) بتاريخ 8/7/2012 والذى حدد أن يكون تمويل مصاريف الإفتتاح ذاتياً 0 تضمنت المادة (1) من خطاب النوايا المؤرخ فى 27/2/2008 أن تستهلك تلك المبالغ على ثلاث سنوات من حساب التشغيل وهو ما يحمل الشركة أعباء زائدة متمثلة فى فوائد تلك المبالغ التى تم خصمها على حساب القرض 0 يتعين تحديد المسئولية فى شأن الصرف من قرض التطوير بالمخالفة بشروط إبرام عقد القرض وتحميل الشركة بأعباء تمويلية إضافية مع ضرورة وضع ضوابط للصرف تحت إشراف الشركة 0 | يتم مراجعة شهرية من قبل القطاعات المختصة بالشركة لما يتم صرفه من مصروفــــــــات ما قبل الإفتتاح وكذا هناك مراجعة مستمرة من قبل البنك وفقاً لما يتم صرفه بالرجوع والتنسيق مع شركة مصر للفنادق ويتم المصادقة بصفة دورية على ما يتم صرفه وأرصدة الحساب من المدير المالى للفندق ورئيس القطاع المالى لشركة مصر للفنادق 0 أما عن حق السحب لممثلى المستغل حصرياً فإن ذلك من حق المستغل بصفته القائم الفعلى بالصرف وفقاً للبنود المتفق عليها والتى يتم مراجعتها بصفة دورية كما سبق الإشارة إليه والتى يقوم بالإشراف عليها المستغل بصفة مباشرة والتى تستلزم الانفاق المباشر دون التأخر والذى قد يؤدى إلى إعاقة العمل مما له من تأثير مباشر فى إنجاز الأعمال طبقاً للمعايير الفندقية المتعارف عليه دولياً وطبقاً للعقد المبرم وهو المتبع فى جميع الفنادق بمصر والعالم قبل إفتتاح أى فندق 0 نظراً لنقص السيولة بالشركة وعدم ممانعة البنك على الصرف فإنه يتم تحميل قرض التطوير بقيمة جزء من مصاريف الإفتتاح لحين توافر السيولة اللازمة 0 |

(7)

| الملحوظــــــــــــة | الــــــــــــــــــــــــرد |
| --- | --- |
| لم نواف بشهادات بقيمة التأمينات لدى الغير وقد ورد مصادقة حى غرب القاهرة بتاريخ 17/9/2015 ينفى قيمة تأمين بنحو 915 ألف جنيه والمدرجة بحسابات الشركة يتعين بحث المديونية وإجراء التسوية فى ضوء ذلك مع ضرورة موافاتنا بشهادات بقيمة التأمينات لمطابقة لدى الغير0 | تم إرسال مصادقات لكافة الأرصدة الخاصة بالتأمينات وفى إنتظار رد الجهات المختلفة عليها 0 |
| حسابات مدينة لدى مصالح وهيئات :- تضمنت الحسابات مبلغ 167.139 مليون جنيه يتمثل فى المسدد لوزارة المالية بنحو 150 مليون جنيه وكذا المصروفات القضائية والبالغ نحو 17 مليون جنيه تنفيذاً لحكم الإستئناف الصادر ضد الشركة فى 28/4/2009 بسداد نحو 264 مليون جنيه قيمة حق وزارة المالية لحصولها على نصف الأرباح فيما زاد عنه أرباح الفندق بنسبة 6% من رأس المال المدفوع وفقاً لقانون (18) لسنة 64 والذى تم نقضه بالنقض رقم (10811) فى 13/5/2014 وإحالة القضية إلى محكمة إستئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وأول جلسة فى 24/10/2015 0 هذا بخلاف مبلغ 57110 جنيه قيمة حصة الشركة فى السندات الحكومية منذ عام 2007/2008 حتى 2012/2013 ويتم توريدها لوزارة المالية 0 يتعين إجراء المطابقة اللازمة مع وزارة المالية للتحقق من صحة المديونية ولا سيما بعد ورود الرد على مصادقة وزارة المالية التى تنفى المديونية وأن الشركة مدينة فى دفاترها بالمبالغ الآتية :- 113.676 مليون جنيه قيمة باقى حكم قضائى عن حصة الدولة فى أرباح فندق النيل هيلتون حتى عام 2010/2011 قيمة الفوائد عن الحكم إعتباراً من 28/10/2001 حتى 30/6/2009 بخلاف ما يستجد من فوائد إعتبار من 1/7/2009 حتى تاريخ تنفيذ الحكم وبخصوص فوائد 5% سندات حكومية فإن صافى قيمتها السنوية نحو 10982.86 جنيه فى نهاية كل عام مالى وأنه تم تسوية الفوائد المستحق للشركة عن العام المالى 2013/2014 بالمقاصة مع حصة الدولة فى الأرباح طرف الشركة 0 | أصدرت محكمة النقض بجلسة 13/5/2014 حكمها بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة إستئناف القاهرة وقد تم مخاطبة البنك المركزى وإخطاره بصورة من الحكم وذلك لوقف خصم فائدة السندات الحكومية الخاصة بالشركة لحساب مستحقات وزارة المالية 0 كما تم إرسال خطاب للسيد / رئيـس قطاع التمويـل بوزارة الماليـة برقـــم (289) فـــى 2/7/2014 وكذلك خطاب من الشركة القابضة للسيد المستشار/رئيس هيئة قضايا الدولة برقم (427) فى 3/6/2014 لسداد مبلغ 150 مليون جنيه 0 تم إرسال خطاب للسيد/ رئيس الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية تاريخ 2/7/2014 بموافاتنا بقيمة الفائدة المستحقة عن السندات الحكومية والتى تم تجنيبها لحساب حصة الدولة فى أرباح فندق النيل عن السنوات السابقة 0 |

(7)

| الملحوظــــــــــــة | الــــــــــــــــــــــــرد |
| --- | --- |
| ودائع بالبنوك :- بلغ رصيد الودائع بالبنوك فى 30/6/2015مبلغ 625809 جنيه وقد تبين ما يلى :- يتم ربط ودائع وكسرها ببنك عودة (محلى) قبل ميعاد الإستحقاق وهو ما يعرض الشركة لغرامة فسخ العقد وضياع إيرادات على الشركة 0 يتعين إتباع الأساليب التمويلية السليمة التى تكفل الحفاظ على أموال الشركة 0 0 | نظراً لحاجة الشركة لتوفير السيولة المالية اللازمة لتطوير فندق النيل ريتزكارلتون فبدلاً من إيداع الأموال بالحساب الجارى دون فوائد فأنه يتم ربطها بودائع للأستفادة بأى قدر من الفوائد وفى ضوء حاجة العمل يتم فكها عند الضرورة لعدم تعطيل الأعمال بمشروع فندق النيل ريتزكارلتون 0 |
| المخصصات :- عدم كفاية مخصص قضايا متنازع عليها البالغ نحو 2.8 مليون جنيه وذلك بناءاً على الآتى :- مبلغ نحو 11.3 مليون جنيه مطالبة محكمة جنوب القاهرة فى 18/6/2013 بسداد أمر تقدير رسوم عن الحكم (1910) لسنة 2010 ضرائب كلى جنوب القاهرة 0 ومبلغ نحو 2.8 مليون جنية باقى مطالبة شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بتعديل الدعوى رقم (1089) لسنة 2011 0 | بالنسبة لمطالبة محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 11/6/2013 بسداد أمر تقدير رسوم الحكم (1910) لسنة 2010 ضرائب كلى جنوب القاهرة بإجمالى مبلغ 11.3 مليون جنيه تم التظلم فى هذا الشأن أمام محكمة جنوب القاهرة ومحدد نظره 1/11/2015 0 مطالبة شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى بتعديل الدعوى رقم (1089) لسنة 2011 بسداد نحو 4.3 مليون جنيه أن هذه الدعوى متداولة أمام محكمة أول درجة ، وتم سداد 1.5 مليون جنيه لشركة الصرف الصحى وهى تغطية مناسبه للموضوع محل النزاع حيث أن المبلغ المرفوع به القضية مبالغ فيه جداً فرسوم حق الإنتفاع تقدر بحوالى ثمانمائة ألف جنيهاً بالإضافة إلى إحتجاز مبالغ قدرها 594 ألف جنيهاً وخطاب ضمان تأمين نهائى بمبلغ 1.238 مليون جنيهاً صالح حتى 30/9/2016 من شركة باور إيجيبت لحين صدور حكم قضائى نهائى 0 |
| عدم تكوين مخصص للضرائب المتنازع عليها فى ضوء ربط ضرائب على الشركة من 2005/2006 حتى 2007/2008 بموجب نماذج (19) بلغت نحو 70 مليون جنيه ومحل نظر بالجان طعن داخلية 0 يتعين تدعيم مخصص القضايا وتكوين مخصص للضرائب المتنازع عليها 0 | أن نموذج (19) ضرائب ليس من حالات إعتبار الضريبة واجبه الأداء وقد حدد البند (1) من المادة (10) من القانون رقم (91) لسنة 2005 أن تكون الضريبة واجبة فى الحالات الآتية :- من واقع الإقرار الضريبى للمول 0 من واقع الإتفاق باللجنة الداخلية 0 من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعوناً عليه 0 فى حالة عدم الطعن على نموذج الأحكام بعناصر ربط الضريبة أو المطالبة من واقع حكم محكمة واجب النفاذ 0 وبالتالى فقد قامت الشركة بالطعن على نموذج (19) ضرائب ، وسيتم موافاه الجهاز بما يستجد فى ذلك الشأن 0 |

(9)

| الملحوظــــــــــــة | الــــــــــــــــــــــــرد |
| --- | --- |
| حسابات دائنة لدى المصالح والهيئات :- تضمن رصيد مبلغ نحو 4.187 مليون جنيه تخص مصلحة الضرائب ومركز كبار الممولين قيمة ضريبة قيم منقولة مبالغ تحت التسوية لأرض مجاويش منذ عام 1990 0 يتعين فحص ودراسة تلك المبالغ من المصلحة وإتخاذ ما يلزم بشأنها فى ضوء الدراسة 0 | جارى المتابعة والتسوية لحين صدور أحكام نهائية لصالح الشركة من محكمة النقض المصرية عن الدعاوى المنظورة أمامها 0 |
| تضمن الحساب مبلغ 596 ألف جنيهاً تخص مصلحة الضرائب العقارية وكما يلى :- 541 ألف جنيه ضرائب عقارية عن فندق النيل هيلتون ألف جنيه ضرائب عقارية عن فندق دهب ريزورت عن الفترة المالية 2014/2015 يتعين إجراء التسويات اللازمة مع مصلحة الضرائب حتى لاتتعرض الشركة لغرامة التأخير طبقاً للمادة (27) من القانون رقم (196) لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية 0 | بالنسبة لرصيد الضرائب العقارية عن فندق النيل هيلتون بمبلغ 541 ألف جنيه فأنه يتم تعلية هذه الضرائب على حساب المصروفات سنوياً طبقاً لمبدأ الاستحقاق فى حينه ولم يرد أية مطالبات من مصلحة الضرائب حتى تاريخه 0 بالنسبة لرصيد الضرائب العقارية عن فندق دهب ريزورت بمبلغ 54739 جنيه عبارة عن مبلغ 47189 جنيه ضريبة عقارية عن الفترة من 1/7/2013 حتى 30/6/2014 حيث لم يرد أية مطالبات من مصلحة الضرائب العقارية عن هذه الفترة وكذا مبلغ 7549 جنيه باقى المعلى من الضريبة العقارية عن المدة من 1/7/2014 حتى 30/6/2015 بعد سداد مبلغ 39640 جنيه طبقاً لمطالبة المصلحة عن الفترة من 1/7/2014 حتى 30/6/2015 0 |
| حـ/ أرصدة دائنة أخرى :- نحو 1.81 مليون جنيه يخص رسم الدمغة النسبى لصالح المساهمين والمحصلة من وزارة المالية عام 2002 والتى يرجع بعضها لعام 1980 0 | نظراً لإلغاء رسم الدمغة النسبى فقد قامت شركة مصر للمقاصة بتوريد رسم الدمغة النسبى لصالح المساهمين عن أرصدة يرجع بعضها لعام 1980 ، وقد تم الصرف للمستحقين من السادة المساهمين الذين تقدموا بطلبات للصرف والباقى سيتم صرفه لمستحقيه فور تقديم طلباتهم 0 |
| مبلغ 57 ألف جنيه كوبونات توزيع أرباح لصالح وزارة المالية كوبون رقم (43) مورد من شركة مصر للمقاصة نظراً للتقادم الخمسى كوبون رقم (45) يرجع لعام 2005 0 يتعين إعمال مواد القانون الخاصة بالتقادم الخمسى 0 | المبلغ يخص أرباح كوبونات لم يتسلمها أصحابها حتى حينه ، ولحين الوصول إلى حل نهائى بين الشركة وشركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى بهذا الشأن حتى يتم التصرف فى هذا المبلغ قانوناً 0 |

(10)

| الملحوظــــــــــــة | الــــــــــــــــــــــــرد |
| --- | --- |
| تضمن الحساب تأمين أعمال من الغير إبتدائى ونهائى بلغ نحو 56.555 مليون جنيه تضمنت أعمال تم الإنتهاء من مراحلها (الهدم ، الإزالة وغيرها) والخاصة بشركة المقاولين العرب وشركة أوراسكوم ولم يتم عمل المستخلص النهائى لها وتسوية التأمين الإبتدائى ، هذا وقد تم إنذار المقاول بالإنتهاء من جميع الأعمال المتبقية وفى حالة عدم التنفيذ يحق للمالك (شركة مصر للفنادق) أن يسند ما تبقى من أعمال غير مكتملة إلى مقاول أخر وتكون جميع المصرفات على نفقة المقاول الأصلى 0 يتعين الإنتهاء من المستخلصات النهائية للأعمال والتى تم الإنتهاء منها مع حصر الغرامات والأعباء الناتجة على إعادة إسناد الأعمال شركة ACC وإستقطاعتها من التأمينات 0 | نظراً لتنفيذ المشروع على عدة مراحل وبحيث يتم تنفيذ المراحل اللاحقة بناءاً على ما تم تنفيذه من أعمال فى المراحل السابقة لها وخصوصاً فى أعمال الهدم والإنشاء والتشطيب ، ونظراً لقيام بعض الشركات المنفذة لأعمال التشطيبات بإخطار شركة مصر للفنادق ببعض الملاحظات التى ظهرت لها من أعمال الشركات للمراحل السابقة لها فقد تم تأجيل بعض المستخلصات الختامية لبعض الشركات المنفذة للمراحل الأولى من المشروع حتى يتم التأكد تماماً من إستلام الأعمال بطريقة سليمة وحتى يمكن إخطار هذه الشركات بملاحظات الشركات التى تقوم بإستكمال المراحل التالية لتنفيذها أو لخصمها منها حفاظاً على حقوق شركة مصر للفنادق فى هذا الشأن بدلاً من إستدعائها فى فترة ضمان الأعمال بعد عمل المستخلص الختامى والذى قد يؤدى إلى حدوث تأخير فى تنفيذ الأعمال 0 عند تقديم أى من الشركات لمستخلصاتها الختامية بعد التأكد من نهو أعمالها بالكامل ونهو كل الملحوظات التى قد تظهر فى أثناء تنفيذ الأعمال فى المراحل التالية فأنه سيتم مراجعته بعد مراجعته من الإستشاريين المختلفين ومدير المشروع وسيتم حساب غرامات التأخير إن وجدت وكذا إستقطاع أى حقوق أو مستحقات أخرى لشركة مصر للفنادق فى إطار عقود الفيديك الموقعة مع المقاولين 0 |
| الإحتياطيــــات :- بلغ رصيـــد الإحتياطيـــات فـــى 30/6/2015 نحـــو 414.8 مليـــون جنيـــه تم إســـتبعاد نحــــــــــــــــــــو 11.716 مليون جنيه من الحساب قيمة مخصصات لها طبيعة الإحتياطيات وقيمة ما سبق تكوين نسبة من إيراد تشغيل فندق دهب مقابل تكوين قضايا متنازع عليها بمبلغ 1.742 مليو جنيه ومخصص مستحقات لوزارة المالية بمبلغ 9.974 مليون جنيه مما يلزم عمل الإيضاح بالقوائم المالية 0 | تم عمل الإيضاح بالقوائم المالية 0 |
| قروض طويلة الأجل :- تم تحميل حساب القروض بقيمة أجور ومزايا نقدية للعاملين بفندق النيل وكذا مصروفــــــــــــــــــــات ما قبل الإفتتاح وبالمخالفة لعقد القرض المبرم مع البنك الأهلى ملحق 8/7/2012 والذى حدد أن يتم تمويل تلك المصروفات من التمويل الذاتى للشركة يتعين تحديد المسئولية بشأن سحب مبالغ من القرض تم صرفها على بنود تخالف شروط عقد التمويل 0 | تم الرد بصفحة (6) لنفس الملحوظة بحساب الأرصدة المدينة الأخرى 0 |

(11)

| الملحوظــــــــــــة | الــــــــــــــــــــــــرد |
| --- | --- |
| تجاوز رصيد القرض الثانى والممنوح فى 23/1/2014 والبالغ فى 30/6/2015 مبلغ 189.846 مليون جنيه لحد التسهيل الإئتمانى والبالغ 188 مليون جنيه وبزيادة قدرها 1.846 مليون جنيه 0 وهو ما يعرض الشركة لحساب فائدة تجاوز عن الفرق 0 يتعين الإلتزام بالحد الأقصى للتمويل الذى حدده البنك حتى لا تتعرض الشركة لأعباء زائدة 0 | تجاوز رصيد القرض الثانى فى 23/1/2014 يتمثل فى إحتساب الفوائد المحصلة والتى يتم إحتسابها كل ثلاث شهور بما أدى إلى حدوث التجاوز فى الرصيد الحالى بهذه الشريحة ، وسيتم متابعة الرصيد أولاً بأول منعاً لحدوث أى تجاوز 0 |
| تضمن رصيد القرض نحو 109.327 مليون جنيه قيمة فوائد القرض الغير مسدده مما حمل الشركة بقيمة فوائد مركبة وأعباء زائده كان من الممكن تجنبها فى حالة التخطيط السليم لعملية التطوير 0 يتعين تحقيق الموضوع وتحدي المسؤلية 0 | نتيجة الظروف الأمنية والمظاهرات وما تلا ذلك من أحداث أدت إلى وقف المشروع لبعض الفترات نظراً لموقع الفندق فى قلب الأحداث بميدان التحرير ومرفق بيان بالمعوقات التى واجهت المشروع ومنها عشرون معوق على سبيل المثال لا الحصر |
| المصروفات :- تضمنت المصروفات المستحقة نحو 29 مليون جنيه قيمة حق إنتفاع الإرض المقام عليها فندق النيل ريتزكارلتون عن المدة من 2012/ حتى 2015 والمستحقة لوزارة المالية نظراً لقبول محكمة النقض الطعن بجلسة 13/5/2014 نقض الحكم المطلوب منه وإحالة القضية لمحكمة إستئناف القاهرة مرة أخرى لإعادة الإجراءات القانونية فيما سبق سداده بنحو 150 مليون جنيه قيمة حق وزارة المالية لحصولها على نصف الأرباح فيما زاد عن أرباح الفندق بنسبة 6% من رأس المال المدفوع | بالنسبة لرصيد حق إنتفاع الأرض المقام عليها فندق النيل لحساب وزارة المالية فأنه يتم تعليتها لحساب وزارة المالية شهرياً عن المدة من 2012 حتى 2015 طبقاً للقرار الجمهورى فى هذا الشأن علماً بأن الشركة يستحق لها مبلغ 150 مليون جنيه بفوائدهم وطالبت الشركة بخصم قيمة المبالغ المستحقة لحق الإنتفاع من هذا المبلغ دون جدوى 0 |
| الرقابة الداخلية :- وجود بعض أوجه القصور فى نظم الرقابة الداخلية للشركة وكما يلى :- سوء إدارة وتشغيل فندق دهب منذ تولى الشركة مسئولية الإدارة حيث بلغ خسائر الفندق فى 30/6/2015 نحو 3.2 مليون جنيه بالإضافة إلى عدم وجود لوائح داخلية وعدم وجود فصل واضح فى الإختصاصات والواجبات المتعارضة وإنعدام الرقابة الداخلية على العمليات النقدية بالبنوك مما سهل إختلاس نحو 415 ألف جنيه بمعرفة القائم بأعمال مدير الفندق السيد/ (طارق حسن) | حقق الفندق نتائج جيده جداً مقارنة بالمنافسين إبتداءً من يناير 2014 حتى ديسمبر 2014 فى متوسط نسبة الأشغال ومتوسط سعر الغرفة ، كما حصل الفندق على شهادة الجودة من أهم موقع متخصص فى تقييم خدمات الفنادق على مستوى العالم فى عام 2014 وهو ما يؤشر إلى نجاح إدارة مصر للفنادق فى إدارة الفندق حيث لم يحصل أحد من المنافسين على مثل هذه الشهادة (Holidaycheck.com) 0 ومنذ إنهيار العملة الروسية فى نهاية نوفمبر 2014 فقدت منطقة دهب أهم سوق لها وهو السوق الروسى وهو ما كان له تأثير قوى فى نسبة اشغال الفنادق فى منطقة دهب عموماً 0 ونتيجة لضعف الطلب من السوق الروسى فقد حققت جميع الفنادق بالمنطقة خسائر غير متوقعة فى عام 2015 0 وبالرغم من المنافسة الشديدة مع الفنادق المحيطة بمنطقة دهب ، فقد حقق الفندق نتائج تفوق فندق المريديان من حيث مؤشــــــــــــر الـ Rev-Par ومتوسط السعر ، وذلك خلال الفترة من يناير 2015 حتى مايو 2015 0 تم الإعتماد على اللوائح المنظمة والقواعد المعمول بها من قبل شركة هيلتون العالمية ، وسيتم تطبيق لوائح شركة سفير بمجرد إستلامها للفندق حيث تم توقيع عقد مع شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات يوم الأحد الموافق 20/9/2015 لإدارة وتشغيل فندق دهب ريزورت وتم إختيار مدير عام للفندق 0 تم تلاقى ما ورد من حيث إنعدام الرقابة الداخلية لعمليات النقدية والبنوك 0 وفور إكتشاف الشركة واقعة الإختلاس تم إيفاد لجنة فورية لمدينة دهب وتم تحصيل جميع المبالغ من المذكور وإحالته وآخرين ببلاغ للنائب العام وهى قيد التحقيق بالنيابة العامة بجنوب سيناء وتم إخطار مراقبة الحسابات بما تم من إجراءات0 |

(12)

| الملحوظــــــــــــة | الــــــــــــــــــــــــرد |
| --- | --- |
| تلاحظ وجود كشفط وشطب وإستخدام قلم محو وتعديل فى عدد كبير من صفحات دفتر اليومية العامة بالمخالفة بقواعد القيد بالدفتر وبالمخالفة للمادة (25) من قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 0 | سيتم الإلتزام بأحكام القانون الواردة فى هذا الشأن 0 |
| عدم إرفاق صور لبعض المستندات المؤيدة لعملية الصرف (صور الشيكات مع إذن صرف الشيك) | تم التنبيه بمراعاة ذلك مستقبلاً 0 |
| عدم كتابة التوجيه الحسابى لبعض أذون صرف الشيكات 0 |  |
| كثرة الشيكات التى يتم إلغاؤه بصورة دورية يتعين معالجة أوجة القصور السابقة وتلافيها 0 |  |

العضو المنتدب

محاسب قانونى/

(د0 مصطفى محمد سعد)